4 января 2012 г. № 34

УТВЕРЖДЕНО

Решение Сморгонского

районного исполнительного

комитета

15.01.2019  № 23

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2019 год

| Наименование объекта | Общая пло-щадь квар-тир жилых домов, кв. м | Ввод пло-щади в теку-щем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Исполь-зовано средств на 01.01. 2019, руб. | План финансирования на 2019 год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | начало месяц, год | оконча-ние месяц, год | сметная | договор-ная |  |  | Креди- торская задол-женность на 01.01.2019 | стоимость работ на 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт гражданами и аренда-торами нежилых помещений |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1.Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул.Чапаева в г. Сморгони | 4132,0 | 4132,0 | март 2019 | июль 2019 | 600000,0 |  |  | 600000,0 |  | 388693,0 | 211307,0 |
| 2.Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Якуба Коласа в г. Сморгони | 2084,0 | 2084,0 | май 2019 | сен-тябрь 2019 | 260000,0 |  |  | 260000,0 |  | 255000,0 | 5000,0 |
| 3.Капитальный ремонт жилого дома № 77 по ул. Советской в г. Сморгони | 3438,0 | 3438,0 | март 2019 | июнь 2019 | 610000,0 |  |  | 610000,0 |  | 605000,0 | 5000,0 |
| 4. Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Советской в г. Сморгони | 2920,0 | 2920,0 | февраль 2019 | июнь 2019 | 350000,0 |  |  | 350000,0 |  | 345000,0 | 5000,0 |
| 5. Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Тракторной в г. Сморгони | 632,0 | 632,0 | июль 2019 | сен-тябрь 2019 | 130000,0 |  |  | 130000,0 |  |  | 130000,0 |
| ИТОГО | 13206,0 | 13206,0 |  |  | 1950000,0 |  |  | 1950000,0 |  | 1593693,0 | 356307,0 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 6. Капитальный ремонт кровли общежития по ул. Синицкого, д. 4 в г. Сморгони | 2538,0 | 2538,0 | май 2018 | июль 2019 | 85000,0 |  |  | 85000,0 |  |  | 85000,0 |
| 7. Капитальный ремонт кровли жилого дома № 89 по ул. Якуба Коласа в г. Сморгони | 2388,0 | 2388,0 | апрель 2019 | июнь 2019 | 70000,0 |  |  | 70000,0 |  |  | 70000,0 |
| 8. Усиление внутренних и наружных стен жилого дома № 10, корп. 3 по ул. Юбилейной в г. Сморгони | 3117,0 | 3117,0 | апрель 2019 | май 2019 | 40000,0 |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| ИТОГО | 8043,0 | 8043,0 |  |  | 195000,0 |  |  | 195000,0 |  |  | 195000,0 |
| Разработка проектной документации |
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 140000,0 |  |  | 38693,0 |  |  | 38693,0 |
| Затраты заказчика |
| Затраты |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| Дебиторская задолженность за 2018 год |  |  |  |  | 250000,0 |  |  | 250000,0 |  |  | 250000,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2443693,0 |  |  | 2443693,0 |  | 1593693,0 | 850000,0 |