ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2021 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01. 2021, руб. | План финансирования на 2021 год, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2021 | стоимость работ на 2021 год |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | до-говорная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 74А по ул. Тракторная в г. Сморгони | 2171,00 | 2171,00 | январь 2021 | март 2021 | 335 201,00 |  |  | 330 000,00 |  | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 72 по ул. Тракторная в г. Сморгони | 872,00 | 872,00 | февраль 2021 | апрель 2021 | 270 000,00 |  |  | 208 602,99 |  | 96 124,81 | 112 478,18 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Тракторная в г. Сморгони | 1 545,00 | 1 545,00 | апрель 2021 | июнь 2021 | 230 862,00 |  |  | 230 000,00 |  | 230 000,00 |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Тракторная в г. Сморгони | 3 039,00 | 3 039,00 | апрель 2021 | июнь 2021 | 593 711,00 |  |  | 555 000,00 |  | 199 244,36 | 355 755,64 |
| 5 | Капитальный ремонт общежития по ул. Молодежная, 16 в г. Сморгони | 1 242,00 | 1 242,00 | февраль 2021 | апрель 2021 | 438 541,00 |  |  | 420 000,00 |  | 255 000,00 | 165 000,00 |
|  | Всего | 8 869,00 | 8 869,00 |  |  | 1 868 315,00 |  |  | 1 743 602,99 |  | 945 369,17 | 798 233,82 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Западная в г. Сморгони. Сезонные работы | 3 460,60 | 3 460,60 | май 2021 | июнь 2021 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  | Всего | 3 460,60 | 3 460,60 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |